**О результатах проверок использования**

**бюджетных средств предприятиями жилищно-коммунального хозяйства**

Главным управлением Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области в 2020 году проведены проверки соблюдения бюджетного законодательства, а также законодательства, предусматривающего использование бюджетных средств, в том числе за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджетов и государственных внебюджетных фондов, по отдельным направлениям и видам расходов, в Мостовском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства, Гродненском районном унитарном предприятии «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Скидельское ЖКХ), Сморгонском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства (далее – Сморгонское ЖКХ). По результатам контрольных мероприятий установлено незаконное получение средств бюджета на общую сумму 85 460,98 рубля, которые восстановлены в доход соответствующих бюджетов в полном объеме.

Проведенными проверками в Скидельском ЖКХ и Мостовском ЖКХ установлены нарушениятребованийпунктов 3 и 7 Инструкции о порядке планирования финансирования на очередной финансовый год расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за счет бюджетных ассигнований в части жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27.10.2014 № 67/21/70:

Так, Скидельским ЖКХ в расчетах, предоставляемых для финансирования в финансовый отдел Гродненского райисполкома, показатели обращения объемов ТБО указывались исходя из нормативного объема образования ТБО по благоустроенному и неблагоустроенному жилищному фонду на одного зарегистрированного гражданина, а не исходя из объема фактически оказанной услуги, что привело к излишнему получению субсидии по обслуживаемому жилищному фонду в размере 6 990,26 рубля, по необслуживаемому жилому фонду в размере 9 068,50 рубля.

Мостовским ЖКХ в расчетах, предоставляемых для финансирования в Мостовский финансовый отдел, указывались завышенные объемы фактически оказанных услуг по теплоснабжению, водоотведению и вывозу ТБО и заниженные показатели доходов от населения по вывозу ТБО, техническому обслуживанию жилфонда, теплоснабжению и сумм перекрестного субсидирования по водоотведению, водоснабжению и теплоснабжению, что привело к излишнему получению субсидии по обслуживаемому жилищному фонду в размере 2 304,27рубля, по необслуживаемому жилому фонду в размере 5 874,28 рубля.

В нарушение требований части 2 статьи 66, статьи 88 Трудового кодекса Республики Беларусь, подпункта 14.2 пункта 14 Инструкции о порядке формирования стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением МАиС от 14.05.2007 № 10 (далее Инструкция № 10), при начислении заработной платы работникам, занятым на выполнении ремонтных работ, использовались нормы времени, определенные нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, с применением средней по республике ставки рабочих 4 разряда в отрасли «Строительство», а не по видам выполняемых работ согласно фактически сложившейся на предприятии, что привело в 2019 году к излишнему получению Скидельским ЖКХ средств бюджета на сумму 29 357,90 рубля и Сморгонским ЖКХ - на сумму 750,58 рубля.

В нарушение подпунктов 14.1, 14.2 пункта 14 Инструкции № 10 в 2018-2019 годах Мостовским ЖКХ излишне предъявлено бюджету к возмещению фактических затрат на сумму 2 122,76 рубля, в связи с включением дополнительно в акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а работ по подъему грузов при помощи каната и блока до 10 м (Е113-10-1), которые предусмотрены расценкой по ремонту кровельного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия (Е58-40-1).

В нарушение пункта 2 статьи 2, пункта 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» и с подпунктом 1.1. пункта 1 постановления МАиС от 28.03.2012 № 12 «О некоторых вопросах стоимости строительства» стоимость выполненных работ завышена на общую сумму 15 973,00 рублей и излишне оплачено услуг по техническому надзору в сумме 438,79 рубля, в том числе:

Скидельским ЖКХ по трем объектам в связи с необоснованным списанием панелей ограждения в количестве 12 штук и завышением объемов выполненных работ по укладке ленты в траншею в количестве 8 276,40 м/погонных стоимость выполненных работ завышена на сумму 1 515,92 рубля и излишне оплачены услуги по технадзору - 326,69 рубля.

Мостовским ЖКХ в акты выполненных работ при капитальном ремонте жилых домов включены работы, которые фактически не выполнялись, в результате чего была завышена стоимость строительно-монтажных работ на сумму 9 154,54 рубля, в связи с чем излишне оплачены услуги технадзора на сумму 47,61 рубля;

Сморгонским ЖКХ в связи с включением в акты выполненных работ при капитальном ремонте объектов благоустройства работ, которые фактически не выполнялись, и неправильным применением расценок была завышена стоимость строительно-монтажных работ на сумму 5 302,54 рубля и излишне оплачены услуги технадзора на сумму 64,49 рубля.

Мостовским ЖКХ в нарушение части 2 пункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 535) за 2018-2019 годы на расходы по благоустройству населенных пунктов финансируемых за счет средств бюджета были незаконно отнесены расходы по поддержанию и восстановлению санитарного и технического состояния придомовой территории ЖСПК И ЖСК на сумму 2 641,86 рубля, финансирование которых следовало осуществлять за счет собственных средств ЖСПК и ЖСК.

В нарушение подпункта 1.11 пункта 1 Указа № 535, пункта 9 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102, в связи с завышением в 2018 и 2019 годах расходов по зарплате, включенных в расчет, была завышена потребность в бюджетных средствах за работы по благоустройству, которые фактически были получены из бюджета, на общую сумму 9 986,39 рубля.